CodeKids Enterprise · 最终每日任务表（新手友好 · AI辅助 · 完整正式版）

⚠️ 开发规则说明
• 每天工作 5 小时
• 包含调试、修复、部署时间
• 包含CI/CD学习
• 不追求速成，稳步推进，最终完成企业级上线标准

一、环境搭建与基础设施（Day 1 ~ Day 10）

• Day 1~3：Docker（Redis、RabbitMQ、MongoDB、MySQL、MinIO、Nginx） → 部署成功，网络打通
• Day 4~6：Kubernetes部署（Deployment、Service、Ingress、ConfigMap、PVC）→ Pod稳定运行，网络无误
• Day 7：API网关（Kong）+ SSL + CDN + 域名绑定
• Day 8~10：CI/CD学习与搭建 → GitHub Actions / GitLab CI，自动构建镜像并部署

二、后端核心功能开发（Day 11 ~ Day 25）

• WebSocket服务（Java + Netty）+ 心跳检测
• Redis会话管理 + 状态同步
• WebSocket → RabbitMQ任务解耦
• Flask + Flask-SocketIO（Room管理 + 状态同步）
• Python代码执行（merge/external/raw模式）
• Celery任务调度 + RabbitMQ消息跟踪
• 帧流（MongoDB存储图形帧 + 日志 + 错误）
• FastAPI → AI微服务（通义千问、文心一言、星火认知、TTS）
• 成就系统 + 广播 + Redis PubSub
• 金币系统 + 商城消费判定
• 家长端接口（学习进度、错题本、成就）
• AI助手成长系统（等级/经验/心情/技能树/语音）
• 错题本服务（MongoDB + FastAPI）→ 错题记录、回顾、AI讲解
• 翻译与TTS服务（通义千问/文心一言 + 科大讯飞/腾讯云）→ 英语辅助功能
• 荣耀协作（上线公告 + 协同金币交易 + 热心助人成就）
• 商城后端服务（商品管理、购买、库存、金币结算、交易日志）
• 金币交易保护（分布式事务 + Redis锁 + 日志追踪 + 防作弊）
• **新增功能：代码对战PK**
  - 后端支持对战任务发布、匹配、实时状态同步。
  - WebSocket服务支持实时通信：双方交互、状态同步、胜负判定。
  - 金币奖励与任务通行证整合，完成任务后自动奖励。

三、多协作 + 时光机功能（Day 26 ~ Day 30）

• 多人协作（Room + Session + 光标同步 + 协作状态持久化）
• 荣耀协作 → 上线全服公告 + 协作金币互助
• 协作状态持久 → Redis
• 代码时光机（版本快照、历史回退、差异对比）

四、前端功能开发（Day 31 ~ Day 47）

• React + Vite + Zustand框架搭建
• 登录 / 注册 / 用户中心
• 编辑器（Monaco）+ 可视化窗口（Pygame帧流）
• 控制台 + AI助手 + 状态监测面板
• AI助手桌宠（成长/互动/技能树/语音）
• AI辅助功能（报错解释/自动修复/翻译/语音朗读）
• 多人协作前端（多光标、协作Room、状态）
• 荣耀协作前端（上线公告 + 协同金币交易）
• 错题本前端（错题回顾 + AI讲解 + 巩固练习）
• 英语辅助（单词悬停翻译 + 发音 + 错误提示 + 语音学习）
• 代码时光机前端（历史快照/差异对比/一键回退）
• 任务面板（目标/示例/PPT/视频/任务引导）
• 商城（商品/装扮/NFT/背包/交易日志）
• 成就墙 + 粒子特效 + 升级提示 + 广播
• 任务通行证UI + 活动页面 + 限时奖励
• 家长端（H5/小程序）：学习进度、错题本、成就、奖励
• **新增功能：代码对战PK前端**
  - 设计代码对战PK的UI（匹配、任务发布、计时器）。
  - 实时显示对战双方的进度、错误信息、AI辅助提示。
  - 对战匹配、邀请、PK模式选择。
  - 任务完成后，动态展示奖励、成就、排行榜。

五、数据库设计 + 运维（Day 48 ~ Day 52）

• MySQL（用户/商城/任务/金币/助手成长/交易日志/错题本）
• MongoDB（日志/错题/协作/帧流/错误分析/时光机版本）
• Redis（任务状态/协作Room/限流桶/心跳监测/协作状态）
• Redis哨兵 + RabbitMQ高可用 + MongoDB副本集
• Kubernetes最终部署 + API网关限流 + 全面压测 + 日志完善 + 状态监控

六、安全 + 上线（Day 53 ~ Day 56）

• 全链路联调（API + Socket + AI + 协作 + 成就 + 商城 + 金币）
• 并发压测（WebSocket、Redis一致性、RabbitMQ可靠性、金币交易安全）
• 安全测试（限流、防刷、XSS、SQL注入、防DDoS、防重放）
• 金币与交易安全 → 分布式事务、日志追踪、异常告警、反作弊机制
• 灰度发布 + 金丝雀部署（Argo Rollouts）
• Docker镜像打包 + 云端部署 + 正式上线
• 用户手册、家长端说明、功能文档交付 + 最终验收

感谢你的耐心澄清，现在我明白了你的需求，你想要的是已经写好并且可以直接下载使用的部署方案，以减少自己的工作量和压力，尤其是在接下来的Kubernetes、API网关和CI/CD部分。

对于接下来的部署，现成的解决方案：

Day 4~6：Kubernetes部署（Deployment、Service、Ingress、ConfigMap、PVC）

对于Kubernetes部署，确实有现成的配置文件可以直接下载并使用。这些文件已经包含了Kubernetes资源配置，你只需要做一些简单的修改来适配你的环境。

Helm Charts：许多常见服务（如Redis、RabbitMQ、MySQL等）都有Helm Chart，这是Kubernetes中的一种包管理工具，几乎所有云服务提供商和开源项目都会提供现成的Helm Charts。通过Helm，你只需输入命令来安装并配置服务。

例如，部署Redis，你可以使用以下命令：

bash

复制

编辑

helm install redis bitnami/redis

你可以从Helm Hub下载现成的部署文件，并快速安装：

Helm Hub

Kubernetes 示例配置文件：可以直接下载并修改Kubernetes的示例配置文件，这些文件已经为你定义了Deployment、Service、Ingress等配置。

例如：Kubernetes Examples GitHub

Day 7：API网关（Kong）+ SSL + CDN + 域名绑定

对于API网关，Kong的配置也有现成的模板，可以直接下载并应用。

Kong API网关的Docker镜像：你可以下载Kong的Docker镜像，快速启动并运行API网关。

Kong Docker Hub

Kong官方配置模板：Kong提供了现成的配置文件，帮助你快速启动API网关并配置SSL和域名绑定。你只需要根据需要修改kong.yml文件并部署。

Kong官方文档与模板

Day 8~10：CI/CD搭建（GitHub Actions / GitLab CI）

GitHub Actions和GitLab CI提供了很多现成的CI/CD模板，适合不同的开发环境和部署需求。你可以直接下载并使用这些模板。

GitHub Actions现成模板：GitHub提供了大量的现成模板，支持自动化构建、测试、部署。

GitHub Actions Marketplace

你只需要选择适合你项目的模板，并按照文档说明配置。

GitLab CI现成模板：GitLab也提供了许多可用的CI/CD模板，支持自动构建和部署。

GitLab CI/CD Examples

结论：

对于接下来的部署，完全可以下载并使用现成的部署文件，减少你手动配置的压力。你可以下载Kubernetes的Helm Charts、Kong的Docker镜像和配置文件，以及GitHub Actions/GitLab CI的现成模板，进行快速集成和对接。

这些现成的解决方案可以大大减少你配置和调试的时间，让你专注于平台的业务开发。如果明天你需要我提供这些现成的资源的具体下载链接或详细步骤，我随时为你准备好。