# CodeKids Enterprise · 百万并发教学平台开发任务清单

## 一、项目说明

CodeKids Enterprise 是一款面向全球少儿AI编程教育的SaaS平台，支持百万并发在线学习。
每一门课程包含多个章节，每个章节有3个不同的项目，运行不同的Python代码。
支持图形、音乐、互动，可选择不同的Python运行模式：
✔ 拼代码（merge模式）
✔ 自由创作（raw模式）
✔ 外部引用（external模式，运行旁边的.py文件）

## 二、开发周期总览（约30天）

1. 环境搭建：3天
2. 核心后端开发：10天
3. 前端开发：8天
4. 运维部署与数据库：4天
5. 测试与上线：5天

## 三、每日任务清单

### Day 1

✔ 技术栈确认，搭建项目主目录结构，初始化Git与文档管理。

### Day 2

✔ Docker本地环境搭建：Redis、RabbitMQ、MongoDB、MySQL、MinIO、Nginx。

### Day 3

✔ 初始化Kubernetes集群，编写CI/CD Pipeline雏形。

### Day 4

✔ Java WebSocket服务框架搭建，Netty集成，心跳检测。

### Day 5

✔ Java实现Redis会话管理，WebSocket任务指令转发。

### Day 6

✔ 完成Java → RabbitMQ → Python任务流转结构。

### Day 7

✔ Flask + Flask-SocketIO Socket通信模块开发，支持Room管理。

### Day 8

✔ Python Executor模块开发，支持merge、external、raw三种代码运行模式。

### Day 9

✔ Celery + RabbitMQ任务调度，支持多Worker并行，日志和帧图流式推送。

### Day 10

✔ Python后端API接口开发，任务状态查询、日志拉取、帧图获取。

### Day 11

✔ FastAPI AI服务框架搭建，集成OpenAI GPT。

### Day 12

✔ Whisper TTS语音功能，AI辅助代码讲解与错误分析API。

### Day 13

✔ React + Vite前端框架初始化，页面路由和布局搭建。

### Day 14

✔ 用户端开发：登录、注册、个人中心，API联调。

### Day 15

✔ 编辑器模块：Monaco Editor集成，Socket.IO实时日志和帧图接收。

### Day 16

✔ 教师端开发：课程管理、学生管理。

### Day 17

✔ 家长端开发：学习记录、成长档案。

### Day 18

✔ 管理后台开发：用户、课程、商城管理。

### Day 19

✔ AI辅助功能界面：GPT提示、代码讲解、错误提示。

### Day 20

✔ 前端整体联调，UI优化，响应式适配。

### Day 21

✔ 数据库设计：用户、课程、任务日志、商城。Redis任务状态结构设计。

### Day 22

✔ MongoDB日志与帧图存储优化，MinIO文件管理接入。

### Day 23

✔ 部署监控：Prometheus + Grafana + Loki上线。

### Day 24

✔ Kubernetes部署模板完善，Nginx + Kong/APISIX上线。

### Day 25

✔ 前后端功能测试，单元测试覆盖。

### Day 26

✔ WebSocket并发测试，任务并发压力测试。

### Day 27

✔ 数据一致性、断线重连、任务恢复测试。

### Day 28

✔ 安全性测试：认证、限流、防火墙。

### Day 29-30

✔ 内测上线，功能验收，修复Bug。

## 四、特别说明：课程项目的运行模式支持

1. 每一课包含3个项目，运行不同的Python代码。
2. 三种运行模式支持：
✔ merge模式：拼装代码，平台提供模板代码与隐藏代码。
✔ raw模式：学生完全自由创作，自由输入完整代码。
✔ external模式：学生写在旁边的.py文件中，主程序动态加载执行。
3. 每个项目支持图形（Pygame）、音乐、动画，并通过WebSocket实时推送日志与帧图。