# CodeKids Enterprise · 最终每日任务表（新手友好 · AI辅助 · 完整正式版）

## ⚠️ 开发规则说明

• 每天工作 5 小时
• 包含调试、修复、部署时间
• 包含CI/CD学习
• 不追求速成，稳步推进，最终完成企业级上线标准

## 一、环境搭建与基础设施（Day 1 ~ Day 10）

• Day 1~3：Docker（Redis、RabbitMQ、MongoDB、MySQL、MinIO、Nginx） → 部署成功，网络打通

• Day 4~6：Kubernetes部署（Deployment、Service、Ingress、ConfigMap、PVC）→ Pod稳定运行，网络无误

• Day 7：API网关（Kong）+ SSL + CDN + 域名绑定

• Day 8~10：CI/CD学习与搭建 → GitHub Actions / GitLab CI，自动构建镜像并部署

## 二、后端核心功能开发（Day 11 ~ Day 25）

• WebSocket服务（Java + Netty）+ 心跳检测

• Redis会话管理 + 状态同步

• WebSocket → RabbitMQ任务解耦

• Flask + Flask-SocketIO（Room管理 + 状态同步）

• Python代码执行（merge/external/raw模式）

• Celery任务调度 + RabbitMQ消息跟踪

• 帧流（MongoDB存储图形帧 + 日志 + 错误）

• FastAPI → AI微服务（通义千问、文心一言、星火认知、TTS）

• 成就系统 + 广播 + Redis PubSub

• 金币系统 + 商城消费判定

• 家长端接口（学习进度、错题本、成就）

• AI助手成长系统（等级/经验/心情/技能树/语音）

## 三、多人协作 + 时光机功能（Day 26 ~ Day 30）

• 多人协作（Room + Session + 光标同步）

• 协作状态持久 → Redis

• 代码时光机（版本快照、历史回退、差异对比）

## 四、前端功能开发（Day 31 ~ Day 47）

• React + Vite + Zustand框架搭建

• 登录 / 注册 / 用户中心

• 编辑器（Monaco）+ 可视化窗口（Pygame帧流）

• 控制台 + AI助手 + 状态监测面板

• AI助手桌宠（成长/互动/技能树/语音）

• AI辅助功能（报错解释/自动修复/翻译）

• 多人协作前端（多光标、协作Room、状态）

• 代码时光机前端（历史快照/差异对比/一键回退）

• 任务面板（目标/示例/PPT/视频/任务引导）

• 商城（商品/装扮/NFT/背包）

• 成就墙 + 粒子特效 + 升级提示 + 广播

• 任务通行证UI + 活动页面 + 限时奖励

• 家长端（H5/小程序）：学习进度、错题本、成就、奖励

## 五、数据库设计 + 运维（Day 48 ~ Day 52）

• MySQL（用户/商城/任务/金币/助手成长/交易日志）

• MongoDB（日志/错题/协作/帧流）

• Redis（任务状态/协作Room/限流桶/心跳监测）

• Redis哨兵 + RabbitMQ高可用 + MongoDB副本集

• Kubernetes最终部署 + API网关限流 + 全面压测 + 日志完善

## 六、安全 + 上线（Day 53 ~ Day 56）

• 全链路联调（API + Socket + AI + 协作 + 成就系统）

• 并发压测（WebSocket、Redis一致性、RabbitMQ可靠性）

• 安全测试（限流、防刷、XSS、SQL注入、防DDoS）

• 灰度发布 + 金丝雀部署（Argo Rollouts）

• Docker镜像打包 + 云端部署 + 正式上线

• 用户手册、家长端说明、功能文档交付