# CodeKids Enterprise · 百万并发教学平台开发任务清单（含视频功能）

## 一、项目说明

CodeKids Enterprise 是一款面向全球少儿AI编程教育的SaaS平台，支持百万并发在线学习。
每一门课程包含多个章节，每个章节有3个不同的项目，运行不同的Python代码。
支持图形、音乐、互动、视频，可选择不同的Python运行模式：
✔ 拼代码（merge模式）
✔ 自由创作（raw模式）
✔ 外部引用（external模式，运行旁边的.py文件）
✔ 视频与PPT作为课程辅助材料，支持播放、封面、时长显示。

## 二、开发周期总览（约30天）

1. 环境搭建：3天
2. 核心后端开发：10天
3. 前端开发：8天
4. 运维部署与数据库：4天
5. 测试与上线：5天

## 三、每日任务清单

Day 1
✔ 技术栈确认，搭建项目主目录结构，初始化Git与文档管理。

Day 2
✔ Docker本地环境搭建：Redis、RabbitMQ、MongoDB、MySQL、MinIO、Nginx。

Day 3
✔ 初始化Kubernetes集群，编写CI/CD Pipeline雏形。

Day 4
✔ Java WebSocket服务框架搭建，Netty集成，心跳检测。

Day 5
✔ Java实现Redis会话管理，WebSocket任务指令转发。

Day 6
✔ 完成Java → RabbitMQ → Python任务流转结构。

Day 7
✔ Flask + Flask-SocketIO Socket通信模块开发，支持Room管理。

Day 8
✔ Python Executor模块开发，支持merge、external、raw三种代码运行模式。

Day 9
✔ Celery + RabbitMQ任务调度，支持多Worker并行，日志和帧图流式推送。

Day 10
✔ Python后端API接口开发，任务状态查询、日志拉取、帧图获取。

Day 11
✔ FastAPI AI服务框架搭建，集成OpenAI GPT。

Day 12
✔ Whisper TTS语音功能，AI辅助代码讲解与错误分析API。

Day 13
✔ React + Vite前端框架初始化，页面路由和布局搭建。

Day 14
✔ 用户端开发：登录、注册、个人中心，API联调。

Day 15
✔ 编辑器模块：Monaco Editor集成，Socket.IO实时日志和帧图接收。

Day 16
✔ 教师端开发：课程管理、学生管理。

Day 17
✔ 家长端开发：学习记录、成长档案。

Day 18
✔ 管理后台开发：用户、课程、商城管理。

Day 19
✔ AI辅助功能界面：GPT提示、代码讲解、错误提示。

Day 20
✔ 前端整体联调，UI优化，响应式适配。

Day 21
✔ 数据库设计：用户、课程、任务日志、商城。Redis任务状态结构设计。

Day 22
✔ MongoDB日志与帧图存储优化，MinIO文件管理接入，完成视频上传接口，封面生成，PPT文件管理。

Day 23
✔ 前端视频播放组件开发（ReactPlayer），课程页面支持视频+PPT+代码并排展示。

Day 24
✔ Kubernetes部署模板完善，Nginx + Kong/APISIX上线，配置Nginx静态托管/uploads/。

Day 25
✔ 前后端功能测试，单元测试覆盖。

Day 26
✔ WebSocket并发测试，任务并发压力测试，视频播放压力测试。

Day 27
✔ 数据一致性、断线重连、任务恢复测试。

Day 28
✔ 安全性测试：认证、限流、防火墙。

Day 29-30
✔ 内测上线，功能验收，修复Bug。

## 四、特别说明：课程项目的运行模式支持

1. 每一课包含3个项目，运行不同的Python代码，辅以视频和PPT辅助材料。
2. 三种代码运行模式支持：
✔ merge模式：拼装代码，平台提供模板代码与隐藏代码。
✔ raw模式：学生完全自由创作，自由输入完整代码。
✔ external模式：学生写在旁边的.py文件中，主程序动态加载执行。
3. 每个项目支持：
✔ 图形（Pygame）
✔ 音乐
✔ 动画
✔ 视频与PPT教学辅助（课程支持视频讲解与PPT材料上传）
✔ 通过WebSocket实时推送日志与帧图。